653 필드: 딥러닝 대신 AI를 사용한 이유

목적 ① 설명 가능성 (Explainability)

딥러닝 = 블랙박스

생성형 AI = 프롬프트로 판단 근거 추적 가능

② 규칙 반영 가능성

653 필드는 KORMARC 규정, 작성지침 등에 기반한 조건이 명확히 존재

→ 연역적 방식(프롬프트)으로 직접 반영 가능

→ 딥러닝은 이 규칙을 직접 입력 불가

653 필드 품질검증테스트+프롬프트 고도화

1. 테스트 개요

목적

MARC 653 자유주제어 자동생성 시스템의 품질 검증 및 프롬프트 고도화

테스트 → 결과 CSV 검토 → 문제 키워드 확인 → 프롬프트 수정의 반복 사이클로 진행

데이터 선정 기준

출판일 기준 최근 1개월 이내(2026-04-23 이후) 신간만 대상

출판일 미기재 또는 파싱 불가 도서는 제외

알라딘 TTB API ItemNewAll 쿼리로 분야별 최신순 수집

분야별 알라딘 카테고리 키워드 필터 적용 → 타 분야 유입 방지

신간 도서를 기준으로 삼은 이유

현재 이용자가 실제로 검색하는 최신 도서에 시스템이 제대로 작동하는지 검증하기 위함

신간은 메타데이터(소개문·목차)가 부실한 경우가 많아 프롬프트의 한계를 조기에 발견할 수 있음

도서관 현장에서 653 필드 자동생성이 필요한 시점이 바로 신간 입수 단계임

테스트 실행 결과

| 회차 | 분야당 목표 | 총 권수 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 15권 | 148권 | 종교 분야 별도 재실행 후 병합 |
| 2차 | 10권 | 96권 | 1차 ISBN 전량 제외, 신규 도서만 대상 |

2. 프롬프트 수정 — 전 분야 공통 (_STATIC_INSTRUCTIONS)

| 항목 | 변경 내용 |
| --- | --- |
| 구체성 원칙 | 금지 분류명에 과학, 인문학, 자기계발, 예술, 교육 추가 명시 |
| 유사어 중복 규칙 | ~적 형용사형과 명사형이 겹치면 명사형 선택 기준 추가 |
| 배경 키워드 규칙 | 시대·지역 배경은 설명·목차 명시 근거 있을 때만 추출, 배경지식 추정 금지 |
| 국가+장르 규칙 | 한국·국내+장르만 차단, 외국 국가+장르(일본소설, 러시아문학 등) 허용으로 완화 |

3. 프롬프트 수정 — 분야별

문학

추상 감상어 목록 명시 금지 (운명, 인연, 만남, 기억, 시간, 사랑 등)

[배경 키워드 필수 발굴] → [배경 키워드 발굴 — 근거 필수]로 변경

소개문 빈약 시 대안 발굴 3단계 추가:

① 분류 꼬리 하위 장르명

② 제목 함의 독자 상황

③ 한 단계 구체화된 문학 형식 (단순 에세이·소설 금지, 철학에세이·전쟁소설 등 허용)

인문학

[분류명 금지] 항목 추가: 인문학, 철학, 역사 단독 사용 금지

철학자·사상가 처리 원칙 재정비:

① 제목·저자에 있는 사상가명 → 단독 절대 금지, 사상가명+분야 필수

② 설명·목차에만 있는 사상가명 → 인명 단독만 허용, 분야 추정 결합 금지

4. 후처리 필터 수정 (ai_service.py)

| 항목 | 변경 내용 |
| --- | --- |
| LOW_VALUE_KEYWORDS | 자기계발 추가 |
| _LOW_VALUE_SUFFIX_RE | 탐구, 통찰, 담론, 해석 접미어 추가 |
| _LIT_ABSTRACT_NOUNS (신규) | 문학·에세이 전용 단독 추상명사 집합 생성 및 필터 연결 |
| _COUNTRY_GENRE_RE | 한국·국내+장르만 차단하도록 축소 |
| _EXTENDED_COUNTRY_GENRE_RE | 동일 |

653 OpenAI API 구조 개편 및 최적화

1. 아키텍처 개편 요약 (Executive Summary)

본 개편은 기존 구세대 Chat Completions API에서 최신 에이전트 개발 표준인 Responses API 단독 호출 구조(Stateless)로의 전환을 완료하고, 주당 500건 내외의 실무 운영 규모에 맞춰 인프라 아키텍처를 '초간결화'한 최종 성과 보고입니다.

기술 검토 과정에서 대화방 고정 방식(Conversations API)의 도입을 심도 있게 검토했으나, 현재의 도서 처리량(주당 500건 내외)에서는 긴 유휴 시간으로 인해 캐시 효율이 낮고, 여러 도서 처리 시 발생할 수 있는 '턴 누적에 따른 비용 폭탄' 및 '이전 서지 정보의 맥락 오염(Context Pollution)' 리스크가 크다고 판단하였습니다.

이에 따라 인프라 관리 복잡성을 유발하는 Conversations방 의존성(initialize_agent.py 및 conv_id 연동 프로세스)을 완벽하게 걷어내고, [Responses API 단독 호출 + OpenAI 인프라 자체 자동 프롬프트 캐싱(Prompt Caching)]의 조합으로 백엔드 최종 아키텍처를 확정하여 소스 코드 반영을 완료하였습니다.

2. 용어 정리 (팀 내 혼동 방지)

| 용어 | 우리 프로젝트에서의 의미 |
| --- | --- |
| Responses API | OpenAI의 최신 에이전트 지향형 텍스트 생성 API (client.responses.create) [★채택] |
| Chat Completions API | 기존 구세대 문답형 API [★본선 전면 대체 완료] |
| Assistants API | 과거 에이전트 빌드 방식. 2026년 8월 완전 Sunset 예고로 도입 배제 |

3. 핵심 개편 방향 및 이점 (Core Advantages)

2.1 'developer' 역할을 통한 지침 준수력 극대화

구세대 Chat Completions API의 'system' 메시지는 복잡한 서지 목차가 들어올 경우 지침을 무시하거나 잊어버리는 경향(Instruction Drift)이 상존했습니다. 반면 개편된 Responses API 단독 호출 구조는 최신 'developer' 역할 규격(하이드 지침 레이어)을 기본 활용함으로써, 인공지능 모델이 사서가 정의한 KORMARC 4대 핵심 원칙(독립성, 구체성, 목적성, 시의성) 및 '내용어 기반 주제어 치환 필터'를 절대로 위반할 수 없는 절대적인 헌법 규칙으로 강제 구동하여 도서 키워드 생성 품질을 완벽하게 보장합니다.

2.2 관리 공정 제로화 및 완벽한 무상태성(Stateless) 확보

Conversations API 대화방 아키텍처를 걷어냄으로써, 주 1회 가이드라인을 고칠 때마다 수동 스크립트를 돌려 고유 방 ID를 따고 배포 서버(Render)의 환경변수를 매번 수정·재부팅해야 하던 귀찮은 관리 공정이 완전히 소멸되었습니다. 이제는 파이썬 코드 내부의 상수(_STATIC_INSTRUCTIONS)만 수정하여 Git에 커밋하면 배포가 즉각 완료되어 운영이 대단히 편리해졌습니다.

더불어, 매 요청이 완벽하게 독립된 깨끗한 컨텍스트(Stateless)로 작동하므로, 앞서 처리했던 도서의 키워드가 뒤이어 들어온 도서의 키워드 생성에 악영향을 미치는 환각 현상 및 콘텍스트 오염 리스크를 원천적으로 배제했습니다.

2.3 OpenAI 인프라 자동 프롬프트 캐싱을 통한 50% 비용 절감

현재 본 프로젝트의 전역 가이드라인(_STATIC_INSTRUCTIONS)은 약 3,090자(토큰 환산 시 약 2,500토큰 내외)로, OpenAI의 자동 프롬프트 캐싱 기준선인 1,024토큰을 상회합니다. Responses API 단독 호출 구조에서는 고정 지침과 동적 도서 데이터 페이로드가 명확히 분리 전송되므로, 수동으로 방을 파지 않더라도 OpenAI 서버가 지침 영역을 100% 자동 인지하여 캐싱 처리를 적용합니다. 캐시 적중 시 입력 토큰 비용이 즉시 50% 자동 할인되어 예산 통제력이 매우 우수합니다.

4. 개편 전 vs 개편 후 아키텍처 비교

| 인프라 요소 | 개편 전 (구세대 Chat Completions 체제) | 개편 후 (최신 Responses API 단독 체제) |
| --- | --- | --- |
| 핵심 API 컴포넌트 | client.chat.completions.create 호출 | client.responses.create 단일 최신 표준 정립 |
| 지침 제어 역할 (Role) | System 역할 기반 주입 (지침 이탈 위험 상존) | Developer 역할 매핑 (지침 위반 원천 차단) |
| 통신 아키텍처 상태 | Stateless / 매번 전체 가이드라인 페이로드 전송 | Stateless / 최적화된 독립 구조 확보 |
| 비용 및 토큰 절감 | 중복 전송 토큰 비용 생돈으로 전액 과금 | OpenAI 자동 프롬프트 캐싱 연동으로 입력 토큰 50% 할인 |
| 지침 개정 운영 공정 | 코드 수정 및 단순 배포 | 코드 수정 + 스크립트 수동 가동 + .env 방 ID 교체 및 Render 서버 재기동 (★비효율 제거 완료) |
| 맥락 오염 (환각) | 매 요청 무상태로 안전함 | 대화방 누적 시 이전 도서 단어가 간섭하는 치명적 오염 위험 (★원천 배제 완료) |